**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**( СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03.03.2018 г. № 10-п**

**«**О проведении неотложных

противопаводковых мероприятий

на территории Подымахинского

муниципального образования»

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2018 года на территории Подымахинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № - 68 ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 46,48 Устава Подымахинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Подымахинского муниципального образования в 2018 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Подымахинского муниципального образования.

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Подымахинского муниципального образования. (приложение № 1).

3.Считать утратившим силу постановление № 12 -п от 03.02. 2017 года

« О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории

Подымахинского сельского поселения в 2017 году»

4.Обнародовать настоящее постановление в местах, предназначенных для обнародования и разместить на официальном сайте администрации Подымахинского муниципального образования.

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Подымахинского

муниципального образования Т.В.Пахомова

Приложение № 1

к постановлению главы

Подымахинского муниципального образования

№ 10-п от 03.03.2018 г.

План

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2018 года на территории Подымахинского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок  исполнения | Ответственные |
| 1. | Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии по вопросу « О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2018 года» | до 28.03.2018 г. | Т.В.Пахомова  Глава администрации  Эпова М.А.-ведущий специалист |
| 2. | Провести обследование участков рек, где возможны заторы, дать справку в МЧС г.Усть-Кута | до 26.04.2018 г | Т.В.Пахомова  Глава администрации |
| 3. | Установить круглосуточно дежурство в администрации Подымахинского сельского поселения | в течение всего весеннего паводка  май-июнь м-ца  2018 года | Т.В.Пахомова-  Глава администрации,  Комиссия ГО ЧС и ПБ |
| 4. | Ежедневно сообщать в администрацию села информацию о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реке Лена | В течение всего  весеннего паводка  2018 года | ЕДДС УКМО  ( по согласованию) |
| 5. | Обеспечить бесперебойную телефонную связь с населенными пунктами на территории администрации и с г.Усть-Кутом | в течение всего весеннего паводка  2018 года | ООО « Ростелеком»  ( по согласованию) |
| 6**.** | Оказание помощи населению, попавшему в зону подтопления | в течение всего весеннего паводка  2018 года | Пекарева Р.А  медсестра ФАП  Подымахино,  Калинчева Т.М.- фельдшер ФАП  ( по согласованию) |
| 7. | Воспитательная работа с учащимися ср.школы по безопасности жизни детей | Апрель-май-июнь  месяца 2018 г | Мантахаев О.А.,  Преподаватель ОБЖ МОУ СОШ Подымахино |
| 8. | Эвакуация материальных ценностей средней школы | при подтоплении  здания школы | Мантахаева Л.Ф  директор школы Подымахинской средней школы  Антипина П.Е.- завуч Подымахинской средней школы |
| 9. | Организация правопорядка на территории администрации законности и  исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного затопления | Май-июнь месяца  2018 года | Уполномоченный участковый полиции  Подымахинского УУП  Коршунов А.Н. |
| 10. | Создание бригад по эвакуации населения с. Подымахино и в п. Казарки из возможных мест подтопления | Май-июнь месяца  2018 года | Состав эвакуационной комиссии |
| 11. | Организация населения, имеющего в личном пользовании технику, моторные лодки, для оказания помощи населению по эвакуации  (заключение договоров март месяц 2018 года) | Март месяц  2018 года | Т.В.Пахомова  Глава Подымахинского  муниципального образования;  Эпова М.А.-ведущий специалист администрации. |
| 12. | Выделение автотранспорта для эвакуации населения с.Подымахино, ул.Партизанская, п.Казарки  ул,Береговая, ул.Набережная, м-н Ленский. | Май-июнь месяца  2018 г | Есин Г.Г.- индивидуальный предприниматель |
| 13. | Постоянно информировать население Подымахинского МО, руководителей организации и учреждений, находящихся на территории администрации об обстановке на реке Лена в период весеннего паводка | В течение всего весеннего паводка  2018 года | Эпова М.А-  ведущий специалист администрации |
| 14. | Провести корректировку « Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», « Планов эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности, создание материальных ресурсов для пострадавшего населения.  ( заключение договоров на поставку продуктов, товаров первой необходимости для пострадавшего населения при весеннем паводке с ИП) | Февраль – март м-ца 2018 года. | Эпова М.А-  ведущий специалист администрации |
| 15. | Проведение обучения населения, подверженного риску ЧС ( подтопление в период весеннего паводка)  Организация своевременного закрытия ледовой переправы и её ликвидация март месяц 2018 года  Ответственные Т.В. Пахомова | до 20 апреля 2018 года | Эпова М.А-  ведущий специалист администрации |

Глава Подымахинского

муниципального образования Т.В. Пахомова